## Slide 1
Dokumen Proyek
Manajemen Perangkat Lunak

## Slide 2
Kelompok 5
01
02
03
04
05
Ridho Surya
Rio Soritaon AP Harahap
Riski Pratama
Rizky Yunanda Hendri
Roni Mahendra

## Slide 3
Pengatar
Dokumen – Dokumen Proyek
01
02
03
04
SURAT KLARIFIKASI
SURAT PERJANJIAN KERJA
DOKUMEN KONTRAK
DATA PERENCANAAN
ANALISA & PERHITUNGAN
GAMBAR
RKS
LAMPIRAN
DOKUMEN DED
AS BUILD DRAWING
BERITA ACARA
ADDEMDUM
Dokumen Proyek
ADDEMDUM SAAT TENDER
DOKUMEN TENDER

## Slide 4
Dokumen Proyek
Pengertian Dokumen Proyek
Semua dokumen yang telah disebutkan (dokumen DED, dokumen tender, dokumen kontrak) ditambah dengan lampiran berupa adanya pekerjaan tambah kurang, as build drawing, berita-berita acara lainnya segala sesuatu yang terjadi selama proyek berlangsung dan addendum.

## Slide 5
Dokumen Kontrak
Pengertian Dokumen Kontrak
Suatu surat perjanjian yang menyatakan bahwa yang diikat kontrak kerja, surat tersebut harus ditanda tangani oleh berwenang dari kedua belah pihak yang mengikat perjanjian.

## Slide 6
Dokumen Tender
Insert the title of your subtitle Here
Merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjukkan perusahaan mana yang pantas untuk mengerjakan proyek.
Dokumen terder ini saling berkaitan dengan dokumen DED (Addendum) merupakan hasil pada waktu penjelasan pekerjaan (aanwijzing/prebid meeting) yang di hadiri oleh pihak pemilik, penitia/tender, konsultan MK, dan kontraktor (rekanan).

## Slide 7
Dokumen DED
Detail Engineering Design
Disebut juga hasil karya perencanaan merupakan dokumen hasil karya konsultan perencanaan yang terdiri dari, data perencanaan, analisa dan perhitungan, gambar bestek, rencana kerja dan syarat (RKS), dan lampiran.
Detail Engineering Design
Disini akan membahas 4 yang terkait dengan DED :
Data Perencanaan
Merupakan semua data yang dikumpulkan oleh konsultan perencanaan berguna untuk keperluan perencanaan, seperti hasil pengukuran topografi, hasil penyelidikan tanah, dan lain-lain.
Analisa dan Perhitungan
Merupakan semua hasil analisa konsultan perencanaan berupa, arsitektur, struktur, RAB, dan lain-lain.
Gambar Bestek
Merupakan penjelasan secara visual dari proyek yang akan dikerjakan dimana diperlihatkan lingkup dan pekerjaan yang harus dibuat.

## Slide 8
Gambar Bestek
Ada beberapa lingkup pekerjaan yaitu
Preliminary Drawings
Gambar Prarencana (Preliminary Drawings.
Gambar dibuat untuk memberikan konsepsi kasar dari ide yang akan dilaksanakan. Hal ini bisa dikerjakan bilamana pekerjaan akan dilelangkan dengan sistem design and build contract dan negotiated contract.
Information Drawings
Gambar Informasi (Information Drawings.
Gambar ini untuk memungkinkan para pengikut tender menghitung dan mengajukan penawarannya.
Notes: <number>

## Slide 9
Gambar Bestek
Ada beberapa lingkup pekerjaan yaitu
Shop Drawings
Gambar Kerja (Shop Drawings).
Disebut juga sebagai gambar pelaksaan dan memberikan penjelasan visual pada tiap-tiap bagian konstruksi dengan gambar potongan – potongan memakai skala yang memadai.
Information Drawings
Gambar Informasi (Information Drawings.
Gambar ini untuk memungkinkan para pengikut tender menghitung dan mengajukan penawarannya.
As Build Drwaings
Gambar Jadi (as build drawings).
Gambar yang benar-benar cocok dengan keadaan sebenarnya yang telah dibangun dilapngan.
Notes: <number>

## Slide 10
Rencana Kerja & Syarat
Berikutnya...
Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
Mengurangi penjabaran tugas (job description) untuk kontraktor sampai ke hal yang sekecil-kecilnya. Untuk tender internasional RKS sering dikenal dengan istilah “Instructions to Tenderers” terdiri dari :
Kondisi Umum (general condition)
Syarat-syarat umum terdiri dari : keterangan mengenai pemberian pekerjaan, keterangan mengenai perencanaan, keterangan mengenai direksi dan pegawasan, syarat peserta tender, bentuk surat penawaran dan cara penyampainya.
Berikutnya...
Kondisi Khusus (special codition)
Memuat persyaratan yang berlaku khusus untuk proyek tersebut.
Spesifikasi Teknis (technical specification)
Umumnya mengatur mengenai spesifikasi material yang digunakan, mutu pekerjaan yang menghasilkan dan bagaimana cara mengerjakannya.
Notes: <number>

## Slide 11
Lampiran-Lampiran
(Appendinces)
Daftar kuantitas pekerjaan (Bill of Quality-BQ)
Daftar analisa harga satuan dan upah kerja
Tabel harga bahan
Surat jaminan penawaran (tender bond bid bond)
Surat jaminan pelaksanaan (performance bond)
Bentuk surat perjanjian kerja & surat penawaran

## Slide 12
Selesai.
Manajemen Perangkat Lunak