## Slide 1
Scrum & Agile
Presentation by Ridho Surya (1710031802135)
Rekayasa Perangkat
Lunak

## Slide 2
Pembahasan
01
02
03
04
Apa Itu Agile & Apa Itu Scrum
Kenapa Menggunakan Scrum ?
Bagaimana Menerapkan Scrum ?
You can simply impress your audience and add a unique zing.
Kesimpulan Akhir

## Slide 3
Apa Itu Agile ?

## Slide 4
Metode Guide-Line
Garis Panduan
Dalam kehidupan sehari mengenai agile dan scrum ini saling berkaitan satu dengan yang lain (bisa dibilang mirip metodenya).
Your Text Here
Contents

## Slide 5
Apa Itu Agile ?
Menurut Google Dictionary memiliki makna ‘able to move quickly and easily’. Kata agile di sini ditujukan kepada sikap yang harus kita miliki dalam proses software development. Dalam software development, agile berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan masalah yang (mungkin) terjadi.
metode pola pikir untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat flexible terhadap perubahan suatu masalah, sehingga pola penyelesaian masalah menggunakan metode agile menyesuaikan perubahan.
Your Text Here

## Slide 6
Agile
Software Development
Agile Software Development adalah kumpulan framework dan praktik yang didasarkan pada nilai dan prinsip pada Agile Manifesto dan 12 Prinsip Agile Development. Agile Software Development dilakukan secara kolaboratif oleh self-organizing dan cross-functional team serta end-user dari software tersebut.
Agile Manifesto
Individu dan interaksi lebih dari proses dan tools
Software yang bekerja lebih dari dokumentasi yang lengkap
Kolaborasi bersama klien lebih dari negosiasi kontrak
Tanggap terhadap perubahan lebih dari sesuai dengan rencana.
Agile Software Development

## Slide 7
12 Prinsip Agile Development
1.Prioritas terbesar adalah kepuasan pengguna.
2.Memperbolehkan penggantian requirements, bahkan di akhir proses pengembangan.
3.Sering memberi partner deliverable software dalam jangka waktu yang singkat.
4.Developer team dan product owner bekerja bersama selama proses pengembangan.
5.Mengerjakan proyek bersama anggota memiliki motivasi tinggi.
6.Cara paling efisien dan efektif untuk saling sharing mengenai proyek dalam developer team adalah obrolan tatap muka.
Your Text Here
7.Produk yang berfungsi adalah titik ukur utama dalam sebuah proses.
8.Agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan.
9.Semakin bagusnya technical excellence dan desain akan meningkatkan agility.
10.Kesederhanaan sangat penting.
11.Arsitektur, persyaratan, dan desain terbaik muncul dari tim yang dapat mengatur diri sendiri.
12.Secara rutin, developer team merefleksikan bagaimana cara menjadi lebih efektif.

## Slide 8
Penerapan Agile Software Development
Your Text Here
Agile dalam software development memiliki beberapa model yang terkenal, yaitu Extreme Programming dan Scrum. Dalam PPL 2019, kami menggunakan metode Scrum.

## Slide 9
Apa Itu Scrum ?

## Slide 10
Apa Itu Scrum ?
Sebuah metode yang mengimplementasikan Agile sebagai pengembangan sebuah proyek, event, dan lain-lain.
Kenapa Menggunakan Scrum ?
Karena agile sebuah framework untuk mewujudkan penyelesaian masalah secara adaptive.
Your Text Here

## Slide 11
Scrum Team
Bagian yang berperan scrum agar bisa berjalan
Merupakan individu yang dipilih untuk bertanggung jawab atas proyek yang di kembangkan
Product Owner
berperan untuk memantau jalannya pengembangan Scrum Team untuk memberikan arahan.
Scrum Master
Development team dapat beranggotakan designer, programmer, dan lain-lain. memiliki to-do list masing-masing untuk mengerjakan Product backlog
Development Scrum
01
02
03

## Slide 12
Penerapan
Scrum
Setelah terbentuknya team dan sudah mempunyai project yang akan dikerjakan akan dilakukan kegiatan yang bernama Sprint (maksimal 30 hari), yang terdiri dari Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Task, Daily Scrum Meeting, Sprint Review, dan Sprint Retrospective.
1. Product Backlog
diawali dengan pertemuan antara product owner dan development team.
2. Sprint Planning
Memecahkan masalah yang sudah didapatkan dari product backlog mencapai sprint goal.
3. Sprint Task
Setiap sprint memiliki durasi pengerjaan yang tetap.
4. Daily Scrum Meeting
Pertemuan development team dan scrum master.
Bagaimana Menerapkan Scrum ?

## Slide 13
Penerapan
Scrum
5.Sprint Review
mendemonstrasikan dan mempresentasikan apa saja yang telah dilakukan oleh development team.
6.Sprint Retrospective
memperjelas apa saja unek-unek development team dalam pengerjaan sprint ini.
Bagaimana Menerapkan Scrum ?

## Slide 14
Kesimpulan
hubungan antara Agile dan Scrum seperti sebuah sifat dan sebuah tindakan, dimana Agile merupakan aturan-aturan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara adaptive dan di implementasikan pada Scrum yang berisi kegiatan-kegiatan yang menerapkan sifat Agile.

## Slide 15
Terima Kasih

## Slide 16
Daftar Pustaka
1.https://medium.com/dot-intern/agile-dan-scrum-pengenalan-ed1bb461a5bc
2.https://medium.com/pplcewesemua2019/agile-yang-di-rpl-itu-5bb1fd601dc
Your Text Here